Проект «Разработка линейки малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс»

Сроки реализации: 12.05.2025 — 31.12.2028

Руководитель проекта: Зубрилин Иван Александрович

Основной код ГРНТИ: 55.42.42 Реактивные и турбореактивные двигатели

Описание

Расширение области применения беспилотных авиационных систем связано с развитием их отдельных компонентов. Наиболее интенсивно развиваются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что связано с широким спектром их применения. Сегодня БПЛА можно разделить на области выполняемых задач, таких как: доставка грузов, мониторинг и съемка, обработка сельскохозяйственных угодий, тушений пожаров и др. Это стало возможным благодаря появлению новых более емких источников энергии, совершенствованию вычислительной техники и средств связи, а также появлению более эффективных двигательных установок. На сегодняшний день малоразмерные газотурбинные двигатели (МГТД) применяются в БАС различного назначения в качестве силовой установки и источника электроэнергии для систем летательного аппарата. В совокупности с низкой массой топлива и двигателя данный тип силовой установки нашел применение и в пилотируемой авиации на планерах для взлета без средств разгона или буксировки. Основные области использования БАС с МГТД – поиск и разведка, крылатые ракеты и самолеты-мишени. В настоящее время подавляющее большинство силовых установок для БАС закупается за границей, так как создание даже малоразмерного газотурбинного двигателя занимает не менее 2-3 лет. В проекте предлагается разработать линейку малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс для БПЛА различного назначения, а также критические технологии, позволяющие осуществить качественный скачок в характеристиках двигателей.

Стадия проекта

Опытное производство

Оценка уровня готовности технологии (УГТ)

УГТ6. Модель или прототип системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к реальным. Прототип системы/подсистемы содержит все детали разрабатываемых устройств. Доказаны реализуемость и эффективность технологий в натурных или близких к натурным условиях и возможность интеграции технологии в компоновку разрабатываемой конструкции, для которой данная технология должна продемонстрировать работоспособность. Возможна полномасштабная разработка системы с реализацией требуемых свойств и уровня характеристик.

Изготовлена партия опытных образцов двигателя. Проведены испытания опытных образцов в стендовых условиях на всех режимах работы (от малого газа до максимальной тяги). В ходе реализации проекта планируется доработать конструкци. по результатам опытных испытаний, провести испытания двигателя в составе летательного аппарата, доработка (при необходимости) документации и передача её заказчику для серийного производства. Это позволит довести изделие до TRL8.

Решаемая проблема

В настоящий момент на мировом рынке представлено большое число производителей (более 20) и линеек малоразмерных ГТД различной тяги (более 200 моделей).

Основные производители МГТД на сегодняшний день: • JetCat (Германия) – двигатели тягой от 2 кгс до 100 кгс. • King Tech (Тайвань) – двигатели тягой от 7 кгс до 45 кгс. • Swiwin (Китай) – двигатели тягой от 6 кгс до 1000 кгс. • PBS Velká Bíteš (Чехия) – двигатели тягой от 23 кгс до 340 кгс. Всех производителей МГТД объединяет стремление к минимальной себестоимости и высокой технологичности создаваемых двигателей.

Однако из-за расширения сфер применения БАС растет количество производителей МГТД и, как следствие, растет конкуренция среди производителей двигательных установок. Производители МГТД для БПЛА активно ищут пути повышения топливной эффективности при сохранении низкой себестоимости и массы двигателей. Малые размеры МГТД являются основной причиной низкой эффективности их узлов из-за газодинамических потерь. Снижение газодинамических потерь ведет к усложнению конструкции и удорожанию производства, а также может снижать надежность двигателя, а для текущего уровня развития конструкции узлов ведет к незначительному увеличению эффективности.

Опыт Университета в части испытаний МГТД показал, что производители из Китая в погоне за серийностью и низкой себестоимостью не могут обеспечить повторяемость заявленных параметров у своих двигателей. Как пример – испытанные серийные двигатели тягой от 8 кгс до 55 кгс не смогли показать на стенде заявленную производителем тягу и расход топлива, все параметры оказались хуже на 10-15%. Такой же результат по этим двигателям подтверждают специалисты из АО «ОДК-СТАР» и компании «Кронштадт». Таким образом, решаемая проблема заключается в необходимости удовлетворения потребности быстрорастущей отрасли БПЛА отечественными надежными и технологичными газотурбинными двигателями и силовыми установками, а также создании научно-технического задела для двигателей следующего поколения.

Предлагаемое решение

Семейство двигателей с модельным рядом 20-40 кгс, 50-70 кгс, 80-100 кгс, 120-150 кгс, разработанных на основе использования передовых критических технологий и имеющих конкурентоспособные характеристики (высотность запуска, ресурс, удельный расход, масса, стоимость и т.д.). Процесс проектирования, мелкосерийного производства и огневых испытаний всего модельного ряда двигателей, а также демонстраторов критических технологий, локализован в Университете для последующей передачи заказчикам доведенного до проектных значений образцов со всей необходимой документацией.

Описание результата

Линейка малоразмерных газотурбинных двигателей тягой от 20 кгс до 150 кгс. Собственная система управления. Предсерийные образцы, прошедшие испытания с имитацией реальных условий эксплуатации (термобарокамера), а также испытанные в составе БАС заказчика. В процессе проектирования и разработки технологических процессов решена задача минимизации себестоимости созданных двигателей под крупносерийное (10 000 шт./год) производство на предприятиях Российской Федерации

Код ГРНТИ

55.42.42 Реактивные и турбореактивные двигатели

Дополнительный код ГРНТИ

55.42.03 Теоретические и экспериментальные исследования. Моделирование двигателей

Дополнительный код ГРНТИ 2

55.42.00 Двигателестроение

Критическая технология

Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники

Связь с Приоритетами СНТР

е Повышение уровня связанности территории Российской Федерации путем создания интеллектуальных транспортных, энергетических и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических…

Связь с Большими вызовами СНТР

15е Угрозы национальной безопасности

Приоритетное направление развития науки, технологий и техники РФ

Транспортные и космические системы

Связь с мероприятиями НПТЛ

1.5 Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих

5 Промышленное обеспечение транспортной мобильности

5.1 Производство самолетов и вертолетов

1 Беспилотные авиационные системы

ОРГАНИЗАЦИИ-ПАРТНЕРЫ

ОДК АО

ОДК-СТАР АО

МЕТАЛЛИСТ-САМАРА АО

ОДК-КУЗНЕЦОВ ПАО

ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО ООО

КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ АО

ВОЕНМЕХ ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА БГТУ

КУЛОН ООО

ИННФОКУС ООО